UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

Ingeniería de Ejecución en Informática

PROYECTO DE TÍTULO

Diseño e implementación de un ecosistema de observabilidad sintética y auto-remediación autónoma de servicios críticos mediante tecnología RPA y persistencia SQL

DOC-00

Modelo de Gobierno del Proyecto

Gobierno actualizado para V2, SSOT, legacy y control de cambios

Sistema de Gestión Documental del Proyecto (SGDP)

AUTOR(ES):

Bryan Soto Fariña

Felix Quispe Angulo

Profesor guía: Sr. Emilio Andrés Flores A.

Santiago, 2026

Índice de tablas

Tabla 1. Control documental del Modelo de Gobierno

Tabla 2. Historial de versiones

Tabla 3. Relación entre DOC-00 y documentos rectores del SGDP V2

Tabla 4. Ámbitos del Modelo de Gobierno V2

Tabla 5. Separación entre ciclo metodológico, Kanban y flujo operacional

Tabla 6. Cadena mínima de trazabilidad para incorporación a V2

Tabla 7. Baselines definidas para el ciclo de vida V2

Tabla 8. Criterios mínimos de consistencia entre implementación, documentación y defensa

# Control documental

Tabla 1. Control documental de Modelo de Gobierno del Proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código documental | DOC-00 |
| Nombre del documento | Modelo de Gobierno del Proyecto |
| Proyecto | Diseño e implementación de un ecosistema de observabilidad sintética y auto-remediación autónoma de servicios críticos mediante tecnología RPA y persistencia SQL |
| Clasificación | Documento rector |
| Versión | 0.3 |
| Estado | Borrador controlado — alineado a V2 |
| Fecha de emisión | 08-07-2026 |
| Responsable documental | Bryan Soto Fariña |
| Profesor guía | Sr. Emilio Andrés Flores A. |
| Dependencia principal | DOC-000 / EST-001 / BL-001 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026 | Bryan Soto Fariña | Elaboración inicial del Modelo de Gobierno del Proyecto. | Borrador |
| 0.2 | 2026 | Bryan Soto Fariña | Ampliación de gobierno documental, trazabilidad, baselines y calidad. | Borrador controlado |
| 0.3 | 08-07-2026 | Bryan Soto Fariña | Corrección de metodología, separación de flujo operacional, gobierno V2/legacy, SSOT y criterios de entrada. | Borrador controlado |

Fuente: Elaboración propia.

# Introducción

El Modelo de Gobierno del Proyecto define las reglas mediante las cuales se planifica, documenta, valida y controla la reconstrucción oficial V2. Esta versión corrige la ambigüedad detectada entre metodología de desarrollo, flujo operacional del sistema y uso de Kanban.

La V2 se concibe como una reconstrucción gradual y trazable. No elimina el trabajo anterior; lo preserva en legacy y solo incorpora componentes cuando cumplen criterios técnicos, documentales y de evidencia.

# Propósito del documento

El propósito de DOC-00 v0.3 es gobernar la transición desde V1 histórica hacia V2 oficial, manteniendo coherencia entre documentación SGDP, repositorio Git, evidencias, pruebas, defensa académica y decisiones técnicas.

# Documentos relacionados

Tabla 3. Relación entre DOC-00 y documentos rectores del SGDP V2

| Documento | Relación con DOC-00 | Uso esperado |
| --- | --- | --- |
| DOC-000 v0.3 | Define catálogo y estados de artefactos. | DOC-00 aplica sus categorías y dependencias. |
| EST-001 v0.3 | Define nomenclatura y trazabilidad. | DOC-00 exige su cumplimiento. |
| BP-001 v0.2 | Diseña actualización del Charter. | DOC-00 gobierna su revisión. |
| DOC-01 v0.2 | Formaliza el proyecto V2. | DOC-00 controla ejecución y cambios. |
| BL-001 v0.2 | Define SSOT y baseline candidata. | DOC-00 establece condiciones de aprobación. |
| AUD-002/003/004 | Registran decisión, herencia y movimiento legacy. | DOC-00 incorpora sus efectos en gobierno. |

Fuente: Elaboración propia.

# Principios rectores

Calidad sobre velocidad.

Trazabilidad integral desde requisito hasta evidencia.

Documentación continua y coherente con el estado real del código.

Gobierno basado en evidencias objetivas.

Mejora controlada mediante versiones, cambios y auditoría.

Fuente única de verdad para evitar duplicidad y contradicciones.

Limitación explícita de capacidades no demostradas.

# Modelo de Gobierno

Tabla 4. Ámbitos del Modelo de Gobierno V2

| Ámbito | Responsabilidad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Gobierno técnico | Arquitectura, tecnologías, integración, seguridad y remediación. | Componentes V2 con diseño y prueba. |
| Gobierno documental | Versiones, catálogo, estándares, baselines y trazabilidad. | SGDP consistente y auditable. |
| Gobierno de calidad | Criterios de aceptación, revisión y evidencias. | Entregables defendibles. |
| Gobierno de riesgos | Riesgos técnicos, académicos, operativos y de alcance. | Tratamiento preventivo. |
| Gobierno de cambios | SDC, impacto y control de versiones. | Evolución sin ruptura. |
| Gobierno de configuración | Git, tags, ramas, Docker y baseline. | Reproducibilidad técnica. |

Fuente: Elaboración propia.

# Metodología de desarrollo

El ciclo metodológico oficial del proyecto es Identificar → Analizar → Diseñar → Implementar → Evaluar. Este ciclo gobierna cómo se construye la V2 desde una perspectiva de ingeniería.

Kanban se utilizará como herramienta de gestión visual y seguimiento del trabajo, pero no reemplaza el ciclo metodológico oficial ni constituye por sí mismo la metodología académica del proyecto.

Tabla 5. Separación entre ciclo metodológico, Kanban y flujo operacional

| Concepto | Secuencia oficial | Qué gobierna |
| --- | --- | --- |
| Ciclo metodológico | Identificar → Analizar → Diseñar → Implementar → Evaluar | Desarrollo académico y técnico del proyecto. |
| Kanban | Pendiente → En proceso → En revisión → Cerrado | Gestión visual del trabajo y avance. |
| Flujo operacional | Observación → Detección → Registro → Remediación → Revalidación → Evidencia | Comportamiento del sistema en ejecución. |

Fuente: Elaboración propia.

# Flujo operacional oficial

El flujo operacional oficial de la solución V2 será Observación → Detección → Registro → Remediación → Revalidación → Evidencia. Cualquier implementación que produzca evidencia antes de remediar deberá documentar la razón técnica y asegurar evidencia final posterior a la revalidación.

# Gobierno de legacy y reconstrucción V2

La V1 queda preservada en legacy/proyecto-v1/. Esta carpeta constituye antecedente histórico y técnico, no línea base oficial de V2. Su contenido puede ser consultado y reutilizado únicamente mediante la matriz de herencia y checklist de entrada.

Tabla 6. Cadena mínima de trazabilidad para incorporación a V2

| Paso | Control requerido | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Identificar | Componente candidato en AUD-003. | Registro de decisión. |
| Analizar | Requisito y riesgo asociado. | REQ / RGO. |
| Diseñar | Diseño técnico o ADR. | DOC-03 / ADR. |
| Implementar | Código en v2/. | Commit trazable. |
| Evaluar | TEST y EVD. | Resultado, log, captura o hash. |

Fuente: Elaboración propia.

# Baselines

Tabla 7. Baselines definidas para el ciclo de vida V2

| Baseline | Propósito | Estado | Condición de aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| BL-HIST-001 | Tag histórico previo a movimiento V1. | Creado localmente | Publicar si se decide conservar en GitHub. |
| BL-001 v0.2 | Línea base candidata de reconstrucción V2. | En revisión | Commit/push de estructura V2 y aprobación documental. |
| BL-002 | Baseline funcional V2 inicial. | Pendiente | API, Docker, dashboard, MySQL, monitor, remediación y tests validados. |

Fuente: Elaboración propia.

# Criterios mínimos de consistencia

Tabla 8. Criterios mínimos de consistencia entre implementación, documentación y defensa

| Criterio | Regla | Riesgo mitigado |
| --- | --- | --- |
| Capacidad declarada | Debe existir en código, prueba y evidencia. | Sobrepromesa técnica. |
| Rocketbot | Debe declararse como adaptador salvo robot visual probado. | Inconsistencia RPA. |
| Paramiko/SSH | Excluido si no existe implementación segura y validada. | Afirmación no demostrada. |
| Continuidad | Diferenciar sitio estático de continuidad integral. | Alcance inflado. |
| MTTD/MTTR | Solo métricas oficiales tras campaña de medición. | Resultados no verificables. |
| Docker | Debe reconstruirse desde baseline limpia. | Demo no reproducible. |

Fuente: Elaboración propia.

# Control de cambios

Todo cambio que afecte alcance, arquitectura, baseline, evidencias, repositorio o defensa deberá registrarse mediante SDC. Los cambios menores de redacción podrán incorporarse como nueva versión de borrador controlado si no alteran decisiones base.

# Cierre del documento

DOC-00 v0.3 queda como modelo de gobierno actualizado para la V2. Su principal corrección es distinguir con precisión metodología de desarrollo, herramienta Kanban y flujo operacional del sistema, además de formalizar la separación entre V1 histórica y V2 oficial.