UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

Ingeniería de Ejecución en Informática

PROYECTO DE TÍTULO

Diseño e implementación de un ecosistema de observabilidad sintética y auto-remediación autónoma de servicios críticos mediante tecnología RPA y persistencia SQL

DOC-01

Project Charter

Formalización de alcance, objetivos y límites para reconstrucción V2

Sistema de Gestión Documental del Proyecto (SGDP)

AUTOR(ES):

Bryan Soto Fariña

Felix Quispe Angulo

Profesor guía: Sr. Emilio Andrés Flores A.

Santiago, 2026

Índice de tablas

Tabla 1. Control documental del Project Charter

Tabla 2. Historial de versiones

Tabla 3. Entregables principales del proyecto V2

Tabla 4. Interesados del proyecto

Tabla 5. Supuestos y restricciones iniciales

Tabla 6. Riesgos iniciales del proyecto V2

Tabla 7. Criterios de éxito del Project Charter V2

# Control documental

Tabla 1. Control documental de Project Charter

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código documental | DOC-01 |
| Nombre del documento | Project Charter |
| Proyecto | Diseño e implementación de un ecosistema de observabilidad sintética y auto-remediación autónoma de servicios críticos mediante tecnología RPA y persistencia SQL |
| Clasificación | Documento rector / inicio formal del proyecto |
| Versión | 0.2 |
| Estado | Borrador controlado — alineado a V2 |
| Fecha de emisión | 08-07-2026 |
| Responsable documental | Bryan Soto Fariña |
| Profesor guía | Sr. Emilio Andrés Flores A. |
| Dependencia principal | BP-001 / DOC-00 / BL-001 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026 | Bryan Soto Fariña | Versión inicial del Project Charter con antecedentes y propósito preliminar. | Borrador |
| 0.2 | 08-07-2026 | Bryan Soto Fariña | Actualización integral del Charter para reconstrucción V2, alcance realista, exclusiones y criterios de éxito. | Borrador controlado |

Fuente: Elaboración propia.

# Introducción

El presente Project Charter formaliza la reconstrucción V2 del proyecto de título. Su finalidad es establecer propósito, alcance, objetivos, restricciones, interesados, entregables, riesgos iniciales y criterios de éxito para un prototipo avanzado, trazable y defendible.

La V2 conserva el aprendizaje de la V1, pero no hereda automáticamente sus archivos, afirmaciones ni evidencias. Todo componente técnico debe reingresar mediante validación controlada.

# Antecedentes y problema

Las organizaciones pequeñas y medianas suelen operar servicios web críticos sin mecanismos suficientes de observabilidad sintética, respuesta controlada, bitácora persistente y generación de evidencias verificables. Esto dificulta detectar fallas tempranas, justificar acciones de recuperación y demostrar continuidad operacional en escenarios controlados.

Durante la evolución del proyecto se detectaron inconsistencias entre documentación, código y capacidades presentadas. La reconstrucción V2 responde a esa brecha mediante un enfoque de gobierno documental, auditoría, trazabilidad y validación funcional.

# Propósito del proyecto

Diseñar e implementar un ecosistema prototipo que permita observar un sitio web, detectar incidentes operacionales y patrones defensivos comunes, registrar eventos en SQL, ejecutar respuestas seguras y conservar evidencias verificables con hash, todo dentro de un entorno controlado y reproducible.

# Objetivo general

Diseñar e implementar un ecosistema de observabilidad sintética y auto-remediación autónoma de servicios críticos mediante tecnología RPA/adaptadores de automatización y persistencia SQL, orientado a mejorar la detección temprana, trazabilidad, evidencia y respuesta segura ante incidentes operacionales en un entorno controlado.

# Objetivos específicos

Identificar requisitos funcionales, no funcionales, defensivos y documentales para la V2.

Analizar brechas heredadas de V1 y definir criterios de entrada para componentes candidatos.

Diseñar una arquitectura modular para observación, detección, registro, remediación, revalidación y evidencia.

Implementar gradualmente componentes técnicos trazados a requisitos, pruebas y evidencias.

Evaluar el ecosistema mediante pruebas automatizadas, evidencia hash y demo segura.

Documentar límites, riesgos y recomendaciones sin presentar el prototipo como reemplazo de WAF, SIEM o SOC profesional.

# Alcance

El alcance de la V2 incluye la reconstrucción gradual de API, dashboard, Docker, observability core, monitor sintético, remediación segura, persistencia MySQL, evidencias, pruebas y documentación SGDP. La V2 parte con raíz limpia y estructura controlada.

# Exclusiones

No se declarará Paramiko/SSH como capacidad oficial sin implementación segura y pruebas.

No se declarará Rocketbot como RPA central visual sin artefacto exportado o evidencia end-to-end.

No se declarará continuidad operacional integral si solo existe sitio estático de respaldo.

No se declararán SLA, MTTD o MTTR oficiales sin campaña de medición.

No se ejecutarán ataques reales, explotación de vulnerabilidades ni acciones destructivas.

No se presentará el prototipo como reemplazo de WAF, SIEM, SOC o plataforma productiva.

# Entregables principales

Tabla 3. Entregables principales del proyecto V2

| Entregable | Descripción | Condición de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Repositorio V2 | Raíz v2/ limpia y trazable. | Commit/tag y estructura documentada. |
| API | Servicios para eventos, métricas, evidencias y estado. | Pruebas y persistencia validadas. |
| Dashboard | Visualización de estado, incidentes y remediaciones. | Demo funcional. |
| Docker | Ecosistema reproducible. | Build limpio y servicios necesarios. |
| Monitor sintético | Observación de sitio vigilado. | TEST y EVD asociados. |
| Remediación segura | Acciones controladas con revalidación. | Lista blanca y escalamiento. |
| SGDP | Documentación rectora, estándares y evidencias. | Versiones controladas. |
| Guía de demo | Escenarios seguros para defensa. | Ejecutable sin ambigüedad. |

Fuente: Elaboración propia.

# Interesados

Tabla 4. Interesados del proyecto

| Interesado | Rol | Interés principal |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes autores | Equipo ejecutor | Construir y defender solución trazable. |
| Profesor guía | Orientador académico | Asegurar rigor técnico y metodológico. |
| Comisión evaluadora | Evaluación final | Verificar coherencia, evidencia y aporte. |
| PyME objetivo | Usuario referencial | Comprender valor de observabilidad y continuidad. |
| Administrador técnico | Operador del prototipo | Ejecutar demo, revisar logs y evidencias. |

Fuente: Elaboración propia.

# Supuestos y restricciones

Tabla 5. Supuestos y restricciones iniciales

| Tipo | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Supuesto | El proyecto se ejecuta en entorno controlado de laboratorio. | Permite demo segura. |
| Supuesto | Docker y Git serán herramientas base de reproducibilidad. | Facilita baseline técnica. |
| Restricción | No se borran datos ni se ejecutan acciones destructivas. | Limita remediaciones. |
| Restricción | La V1 permanece como histórico. | Evita pérdida de trazabilidad. |
| Restricción | No se declaran capacidades sin evidencia. | Protege defensa académica. |

Fuente: Elaboración propia.

# Riesgos iniciales

Tabla 6. Riesgos iniciales del proyecto V2

| Riesgo | Impacto | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Confundir legacy con V2 oficial | Alto | Separación física, README y BL-001. |
| Sobredimensionar capacidades defensivas | Alto | Limitaciones explícitas y pruebas controladas. |
| Falta de evidencia formal | Alto | EVD con hash y trazabilidad TEST/REQ. |
| Docker no reproducible | Medio | Rebuild limpio antes de baseline funcional. |
| Documentos desalineados | Medio | Actualizar SGDP por versiones controladas. |
| Demo no ejecutada end-to-end | Alto | Guía, checklist y evidencia de ensayo. |

Fuente: Elaboración propia.

# Criterios de éxito

Tabla 7. Criterios de éxito del Project Charter V2

| Criterio | Evidencia esperada | Estado esperado |
| --- | --- | --- |
| V2 separada de V1 | Estructura v2/ y legacy/. | Revisado |
| Documentación SGDP alineada | DOC-000, EST-001, DOC-00, DOC-01, BL-001 actualizados. | En revisión |
| Componentes revalidados | REQ + diseño + TEST + EVD. | Pendiente por componente |
| Demo reproducible | Docker limpio, scripts, guía y evidencias. | Pendiente |
| Limitaciones declaradas | Informe de límites y riesgos. | Pendiente |

Fuente: Elaboración propia.

# Relación con la V2 y la fuente única de verdad

La fuente única de verdad estará compuesta por documentos SGDP versionados, repositorio Git con commit/tag, evidencias EVD y baseline aprobada. Mientras BL-001 permanezca en revisión, la V2 debe considerarse estructura de reconstrucción y no sistema funcional aprobado.

# Aprobación

DOC-01 v0.2 quedará en revisión hasta que el profesor guía o responsable académico confirme que el alcance, objetivos, exclusiones y criterios de éxito son adecuados para continuar con requisitos y arquitectura V2.