UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

Ingeniería de Ejecución en Informática

PROYECTO DE TÍTULO

Diseño e implementación de un ecosistema de observabilidad sintética y auto-remediación autónoma de servicios críticos mediante tecnología RPA y persistencia SQL

EST-001

Estándar de Identificación, Nomenclatura, Versionado y Trazabilidad del Proyecto

Reglas actualizadas para V2, legacy, auditoría, Git y evidencias

Sistema de Gestión Documental del Proyecto (SGDP)

AUTOR(ES):

Bryan Soto Fariña

Felix Quispe Angulo

Profesor guía: Sr. Emilio Andrés Flores A.

Santiago, 2026

Índice de tablas

Tabla 1. Control documental del Estándar de Identificación, Nomenclatura, Versionado y Trazabilidad

Tabla 2. Historial de versiones

Tabla 3. Principios de identificación y trazabilidad V2

Tabla 4. Codificación oficial de artefactos del SGDP V2

Tabla 5. Estados documentales del proyecto

Tabla 6. Convenciones de versionado documental

Tabla 7. Convenciones para nombres de archivos

Tabla 8. Estructura de carpetas para V2 y SGDP

Tabla 9. Relaciones mínimas entre artefactos del proyecto

Tabla 10. Convenciones para ramas Git

Tabla 11. Convenciones para commits

Tabla 12. Criterios mínimos para promover componentes desde legacy a V2

# Control documental

Tabla 1. Control documental de Estándar de Identificación, Nomenclatura, Versionado y Trazabilidad del Proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código documental | EST-001 |
| Nombre del documento | Estándar de Identificación, Nomenclatura, Versionado y Trazabilidad del Proyecto |
| Proyecto | Diseño e implementación de un ecosistema de observabilidad sintética y auto-remediación autónoma de servicios críticos mediante tecnología RPA y persistencia SQL |
| Clasificación | Estándar normativo interno |
| Versión | 0.3 |
| Estado | Borrador controlado — alineado a V2 |
| Fecha de emisión | 08-07-2026 |
| Responsable documental | Bryan Soto Fariña |
| Profesor guía | Sr. Emilio Andrés Flores A. |
| Dependencia principal | DOC-000 v0.3 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026 | Bryan Soto Fariña | Creación inicial del estándar documental y de trazabilidad. | Borrador |
| 0.2 | 2026 | Bryan Soto Fariña | Normalización de nomenclaturas, códigos oficiales, evidencias, Git y estructura documental. | Borrador controlado |
| 0.3 | 08-07-2026 | Bryan Soto Fariña | Alineación con reconstrucción V2, legacy, auditoría, baseline, SSOT y checklist de entrada de componentes. | Borrador controlado |

Fuente: Elaboración propia.

# Propósito

EST-001 establece las reglas oficiales de identificación, nomenclatura, versionado y trazabilidad aplicables a documentos, código, evidencias, pruebas, auditorías, baselines y componentes técnicos de la reconstrucción V2.

La versión 0.3 incorpora reglas explícitas para diferenciar V1 histórica, V2 oficial, cambios candidatos y elementos excluidos temporalmente.

# Alcance de aplicación

Documentos Word, PDF, Markdown y artefactos formales del SGDP.

Requisitos, arquitectura, pruebas, evidencias, riesgos, cambios y registros.

Ramas, commits, tags, releases y baselines en GitHub.

Estructura del repositorio: v2/, legacy/, auditoria/ y docs/.

Componentes técnicos candidatos que migren desde legacy a V2.

# Principios de identificación y trazabilidad

Tabla 3. Principios de identificación y trazabilidad V2

| Principio | Definición | Implicancia práctica |
| --- | --- | --- |
| Unicidad | Cada artefacto formal posee un identificador único. | No se duplican códigos para documentos, pruebas o evidencias. |
| Persistencia | El identificador no cambia aunque el contenido evolucione. | Una nueva versión mantiene el código original. |
| Separación histórica | Lo legacy se conserva, pero no se promueve automáticamente a V2. | V1 no equivale a línea base V2. |
| Correspondencia | Una capacidad oficial requiere código, documento, prueba y evidencia. | No se declaran capacidades sin demostración. |
| Reproducibilidad | Toda baseline técnica debe poder reconstruirse desde Git. | Se exige commit/tag y Docker validado antes de aprobación. |
| SSOT | Cada definición tiene una fuente única autorizada. | Las repeticiones deben referenciar, no redefinir. |

Fuente: Elaboración propia.

# Codificación oficial de artefactos

Tabla 4. Codificación oficial de artefactos del SGDP V2

| Tipo de artefacto | Formato oficial | Ejemplo | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo Maestro | DOC-000 | DOC-000 | Documento raíz del SGDP. |
| Documento rector o técnico | DOC-XX | DOC-01 | Charter, requisitos, arquitectura, pruebas, manuales e informe. |
| Blueprint | BP-XXX | BP-001 | Diseño previo de documentos o instrumentos. |
| Estándar | EST-XXX | EST-001 | Normas internas obligatorias. |
| Baseline | BL-XXX | BL-001 | Congelamiento documental o técnico. |
| Auditoría | AUD-XXX | AUD-004 | Hallazgos, decisiones y registros de control. |
| Requisito funcional | REQ-F-XXX | REQ-F-001 | Funcionalidad esperada del sistema. |
| Requisito no funcional | REQ-NF-XXX | REQ-NF-001 | Calidad, rendimiento, disponibilidad o mantenibilidad. |
| Requisito de seguridad | REQ-SEC-XXX | REQ-SEC-001 | Comportamiento defensivo y controles. |
| Caso de prueba | TEST-XXX | TEST-004 | Validación manual o automatizada. |
| Evidencia | EVD-XXX | EVD-021 | Prueba objetiva con hash o registro verificable. |
| Riesgo | RGO-XXX | RGO-001 | Riesgo técnico, académico, operativo o documental. |
| Solicitud de cambio | SDC-XXX | SDC-001 | Cambio mayor con análisis de impacto. |
| Decisión arquitectónica | ADR-XXX | ADR-001 | Decisión técnica significativa. |
| Registro | REG-XXX | REG-001 | Minuta, bitácora, checklist o registro operativo. |

Fuente: Elaboración propia.

# Estados documentales y versionado

Tabla 5. Estados documentales del proyecto

| Estado | Significado | Condición de uso |
| --- | --- | --- |
| Borrador | Artefacto en elaboración inicial. | Puede modificarse dentro de la fase activa. |
| Borrador controlado | Artefacto formal con estructura y versión. | Debe preservar historial de cambios. |
| En revisión | Contenido completo pendiente de revisión técnica o metodológica. | No agrega alcance nuevo, solo correcciones. |
| Aprobado | Artefacto validado para uso formal. | Puede ser citado por otros documentos. |
| Congelado | Artefacto aprobado y cerrado para baseline. | Solo cambia mediante SDC. |
| Obsoleto | Artefacto reemplazado por versión posterior. | Se conserva como histórico. |
| Histórico/Legacy | Material preservado como antecedente. | No representa capacidad oficial V2. |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Convenciones de versionado documental

| Tipo de versión | Formato | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Borrador inicial | v0.1 | Primera versión estructurada. |
| Borrador incremental | v0.2, v0.3 | Ajustes antes de revisión formal. |
| Versión aprobada | v1.0 | Artefacto aprobado y utilizable como referencia oficial. |
| Corrección menor | v1.1 | Corrección sin cambio de alcance o arquitectura. |
| Cambio mayor | v2.0 | Cambio que altera alcance, arquitectura, baseline o gobierno. |

Fuente: Elaboración propia.

# Nomenclatura de archivos y carpetas

La regla recomendada para archivos formales es: CODIGO — Nombre descriptivo_vX.Y.ext. Se aceptan espacios y guion largo cuando forman parte del estándar visual vigente del SGDP, siempre que el código, nombre y versión sean inequívocos.

Tabla 7. Convenciones para nombres de archivos

| Ejemplo correcto | Ejemplo incorrecto | Motivo |
| --- | --- | --- |
| DOC-00 — Modelo Gobierno Proyecto_v0.3.docx | Gobierno final.docx | Incluye código, nombre estable y versión. |
| EST-001 — Estándar de Identificación..._v0.3.docx | normas.docx | Permite búsqueda y trazabilidad. |
| EVD-014_Prueba_API_Incidentes_HTTP200_2026-07-01.png | captura buena.png | Identifica evidencia, contexto y fecha. |
| AUD-004_Registro_Movimiento_Legacy_V1.md | movi archivos.md | Registra acción auditable. |

Fuente: Elaboración propia.

# Estructura oficial del repositorio

Tabla 8. Estructura de carpetas para V2 y SGDP

| Ruta | Propósito | Regla |
| --- | --- | --- |
| v2/ | Raíz limpia de reconstrucción V2. | No recibe código heredado sin checklist de entrada. |
| legacy/proyecto-v1/ | Preservación histórica de V1. | No se usa como evidencia V2 sin revalidación. |
| auditoria/ | Hallazgos, decisiones y registros. | Debe mantener trazabilidad con cambios relevantes. |
| docs/00-blueprints/ | Blueprints documentales. | BP-XXX. |
| docs/01-documentos-rectores/ | Catálogo, gobierno, charter y baselines. | DOC-XXX / BL-XXX. |
| docs/02-estandares/ | Estándares normativos. | EST-XXX. |
| docs/03-requisitos/ | Requisitos y trazabilidad. | REQ-XXX. |
| docs/04-arquitectura/ | Arquitectura y ADR. | DOC-03 / ADR-XXX. |
| docs/05-pruebas/ | Plan, casos y resultados de pruebas. | TEST-XXX. |
| docs/06-evidencias/ | Evidencias normalizadas. | EVD-XXX. |
| docs/07-manuales/ | Manuales técnicos y de operación. | DOC-07 / DOC-08. |
| docs/08-informe-defensa/ | Informe y material de defensa. | DOC-09 y anexos. |
| docs/09-gestion/ | Riesgos, cambios, actas y registros. | RGO / SDC / REG. |

Fuente: Elaboración propia.

# Trazabilidad entre artefactos

La cadena oficial de trazabilidad para V2 será: Requisito → Diseño → Implementación → Rama/Commit → Caso de Prueba → Evidencia → Documento Técnico → Informe/Defensa. La planificación en Kanban podrá referenciar épicas, features, historias y tareas, pero no reemplaza la trazabilidad documental.

Tabla 9. Relaciones mínimas entre artefactos del proyecto

| Elemento origen | Debe vincularse con | Propósito |
| --- | --- | --- |
| REQ-F / REQ-NF / REQ-SEC | Diseño, implementación, TEST, EVD | Demostrar origen y validación. |
| ADR | Requisito, componente, riesgo | Justificar decisiones técnicas. |
| TEST | REQ y EVD | Probar que la validación produjo evidencia. |
| EVD | TEST, requisito y documento asociado | Evitar evidencias aisladas. |
| SDC | Documentos, código, pruebas y baseline | Controlar impactos de cambios relevantes. |
| BL | Commit/tag, documentos y evidencias | Preservar referencia estable. |
| LEGACY | AUD-003 y checklist de entrada | Controlar herencia V1→V2. |

Fuente: Elaboración propia.

# Reglas para evidencias

Toda evidencia válida debe tener identificador EVD-XXX.

Debe indicar fecha, escenario, requisito, prueba, resultado y ubicación.

Cuando corresponda, debe incluir hash SHA-256.

Las evidencias V1 pueden conservarse, pero no se promueven automáticamente a V2.

La evidencia de demo debe generarse desde una baseline reproducible.

# Convenciones para GitHub

Tabla 10. Convenciones para ramas Git

| Tipo de rama | Formato | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Principal estable | main | main |
| Reconstrucción | rebuild/v2 | rebuild/v2 |
| Documentación | docs/CODIGO-descripcion | docs/DOC-000-v2 |
| Funcionalidad | feature/REQ-XXX-descripcion | feature/REQ-F-001-api-eventos |
| Corrección | fix/TEST-XXX-descripcion | fix/TEST-004-persistencia |
| Cambio urgente | hotfix/SDC-XXX-descripcion | hotfix/SDC-002-demo |
| Histórico | legacy/proyecto-v1 | legacy/proyecto-v1 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Convenciones para commits

| Tipo | Ejemplo | Uso |
| --- | --- | --- |
| docs | docs(DOC-000): alinea catálogo maestro con V2 | Cambios documentales. |
| feat | feat(REQ-F-001): agrega endpoint de incidentes | Nueva funcionalidad. |
| fix | fix(TEST-003): corrige persistencia MySQL | Corrección de defecto. |
| test | test(TEST-007): agrega validación de monitor | Pruebas. |
| chore | chore(AUD-004): mueve V1 a legacy | Mantenimiento o reorganización. |

Fuente: Elaboración propia.

# Checklist de entrada de componentes a V2

Tabla 12. Criterios mínimos para promover componentes desde legacy a V2

| Criterio | Condición mínima | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Existe REQ asociado. | El componente tiene razón documentada. |
| Diseño | Existe diseño o ADR. | La implementación no es improvisada. |
| Implementación | Código en v2/ y commit trazable. | Se separa de legacy. |
| Prueba | TEST manual o automatizado. | Hay validación objetiva. |
| Evidencia | EVD con hash cuando aplique. | Resultado defendible. |
| Documentación | Manual o sección técnica actualizada. | Operable y revisable. |
| Seguridad | No ejecuta acciones destructivas. | Remediación segura. |
| Revalidación | Comprueba estado posterior. | Evita falsas recuperaciones. |

Fuente: Elaboración propia.

# Criterios de cumplimiento del estándar

El artefacto posee código único, versión, estado y ubicación.

No contradice DOC-000, DOC-00, DOC-01 ni BL-001.

Diferencia explícitamente V1 histórica de V2 oficial.

No utiliza nomenclaturas obsoletas como CP-XX o EV-XX para nuevas evidencias.

Toda capacidad técnica declarada puede relacionarse con requisito, prueba y evidencia.

# Cierre del estándar

EST-001 v0.3 queda definido como estándar normativo actualizado para reconstrucción V2. Su cumplimiento es obligatorio para promover componentes, emitir documentos, generar evidencias y preparar defensa.